

 **бойорок распоряжение**

 **«10» сентябрь 2015 й. № 32** **«10»** **сентября**  **2015 г.**

 **Об утверждении плана мероприятий по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы.**

Заслушав и обсудив информацию главы администрации сельского поселения Бекетовский сельсовет об обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы.
2. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Бекетовский сельсовет З.З. Исламова

Приложение № 1 к распоряжению главы сельского поселения

«10» сентября 2015 г. № 32

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сроки исполнения | Ответственное за |
| п/п | мероприятий |  | выполнение |
| 1 | Проведение ревизии объектов водозабора на территории сельского поселения | 2015 г | Администрация сельского поселения |
| 2. | Ограждение территории первого пояса ЗСО водозаборов с. Бекетово  | 2015-2017 гг. | Администрация сельского поселения |
| 3. | Ограждение территории первого пояса ЗСО водозаборов с. Городецкое , с. Новотураево  | 2016-2017 гг. | Администрация сельского поселения |
| 4. | Представление договора на проведение дератизационных работ по истреблению грызунов на территории первого пояса ЗСО водозаборов с. Бекетово , с. Городецкое , с. Новотураево  | 2015-2017 | Администрация сельского поселения |
| 5. | На территории первого пояса ЗСО водозаборов с. Бекетово, с. Городецкое , с. Новотураево организация крана для отбора проб воды на анализ | 2015 |  ООО «УК Сель- Водоканал» |
| 6. | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | 2015 г | ООО «УК Сель – Водоканал» |
| 7. | Контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно-эпидемиологических заключений | Постоянно | Администрация сельского поселения |
| 8. | Проведение мероприятий по защите источников -родников от загрязнения, улучшение состояния санитарных защитных зон разных уровней | В течении года | Администрация сельского поселения |
| 9. | Вести учет и отчетность, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля | По мере необходимости | Администрация сельского поселения |
| 10. | Своевременное информирование населения, учреждений об аварийных ситуациях, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения | Постоянно | Администрация сельского поселения |
| 11. | Визуальный контроль работников, отвечающих за выполнение санитарно-противоэпидемиологи ческих мероприятий, санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений | Постоянно | Администрация сельского поселения |