****

**ҠАРАР**  № 24 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» февраль 2016 й. « 18 » февраля 2016 г.

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет   
муниципального района   
Ермекеевский район Республики Башкортостан в 2016 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан,

постановляю:

1. Утвердить:

- состав сельской противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан (Приложение № 2).

2. Сельской противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием и работой плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- осуществить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений в предпаводковый и паводковый периоды, уделив особое внимание сооружениям, находящимся в аварийном состоянии.

- совместно с районной противопаводковой комиссией провести комиссионное обследование потенциально-опасных гидротехнических сооружений;

- в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.

3.2. Рекомендовать УУП ОМВД России по Ермекеевскому району (Бадыкову И.А.) обеспечить охрану общественного порядка в местах переправ и эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ, принять участие в оповещении населения при проведении эвакуационных мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Данное постановление обнародовать в течение 7 дней после подписания на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан по адресу : с. Бекетово , ул.Школьная , дом 1.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Бекетовский сельсовет З.З.Исламова

*Приложение № 1*

к постановлению

главы сельского поселения

Бекетовский сельсовет

муниципального района

Ермекеевский район РБ

от 18.02.2016. № 24

Состав противопаводковой комиссии

для организации работ в период паводка 2016 года.

1. Исламова З.З. – глава сельского поселения, председатель
2. Насреев Л.А.– директор ООО «Приютовагрогаз», зам.председателя( по согласованию )
3. Хикамов Р.М.– управляющий Бекетовского отделения ООО «Приютовагрогаз» ( по согласованию )
4. Егоров А.А.– управляющий Булановского отделения ООО «Приютовагрогаз» ( по согласованию )
5. Салимгареев И.В. – управляющий Новотураевского отделения ( по согласованию )
6. Рахматуллин А.А. – главный инженер ООО «Приютовагрогаз» ( по согласованию )
7. Ахмадуллина Л.И. – зав. МОБУ ООШ с. Бекетово- филиал МОБУ СОШ с.им.8 марта
8. Усманова А.З. – зав. МОБУ ООШ с. Новотураево - филиал МОБУ СОШ с.им.8 марта
9. Кашапова Г.З. – заведующая ФАП с. Городецкое и с. Бекетово
10. Мухтаруллина Р.А. – заведующая ФАП с. Новотураево

*Приложение № 2*

к постановлению

главы сельского поселения

Бекетовский сельсовет

муниципального района

Ермекеевский район РБ

от 18.02.2016. № 24

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья   
на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан**

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить основные направления работы сельской противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья | до 12.03 | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2. | Определить процентную обеспеченность и гидрологические параметры половодья | 15.03.2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 3 | Определить уровень сработки пруда | 10.03.2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 4. | Подготовить график дежурства в половодье | До 10.03.2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 5. | Провести снегомерные съемки на водосборной площади | 20.03.2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 6. | Заключить договора о намерениях на привлечение стороной техники | До 18.03.2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 7. | Подготовить плав. Средства , спасательные жилеты | До 15.03.2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 8. | Проводить ежедневные наблюдения за фильтрационным режимом гидротехнического сооружения | По графику на период половодья | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 9. | Произвести обход-осмотр колодцев дренажа, отводящих каналов ДВ,ПВ, аварийного канала ледозащиты. Установить целостность откосов отводящих каналов при необходимости укрепить. | До 15.03.  2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 10. | Проверить работоспособность дренажных систем | До 30.03.  2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 11. | Обследовать и испытать задвижки | До 25.02.  2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 12. | Обеспечить подъезды | До 15.03.  2016. | Глава сп |
| 13. | Проверить работоспособность дренажей | До 15.03.  2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 14. | Проверить стационарные наблюдения за режимом подземных вод на участках пьезометрической сети | С 17.04.16 до 30.04.16 1 раз в день далее 1 раз в 10 дней | Солдатов С.К.  (по договору) |
| 15. | Произвести очистку пьезометров от снега и льда | До 10.03.  2016. | Солдатов С.К.  (по договору) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 16. | Проверить состояние плотин, прудов при необходимости провести ремонтные работы. Организовать дежурство по контролю состояния плотин, прудов, при необходимости обеспечить спуск воды водоемов. | до 15.03 и на период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 17 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | до 15.03 | Администрация сельского поселения , организации (по согласованию) |
| 18 | В целях обеспечения безопасности населения организовать очистку снега с крыш административных зданий и домов населения | до 27.03 | Администрация сельского поселения , зав.предприятий , организаций (по согласованию), председатель ТСЖ  ( по согласованию) |
| 19 | Очистить все водоотводящие канавы и трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды. | до 01.04 и на период половодья | Администрация сельского поселения директора хозяйств (по согласованию) |
| 20 | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение. | на период половодья | РЭС БЭС (по согласованию), ООО «Сельэнерго» (по согласованию), РУС (по согласованию) |
| 21 | Создать дополнительный запас хлорной извести для повышения внесения дозы хлора в питьевую воду в весенний период. | до 01.04 и на период половодья | Администрация сельского поселения |
| 22 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | до 30.03 | Администрация сельского поселения |
| 23 | Определить животноводческие и складские помещения, которые могут быть затопляемы.  Очистить фермы от снега.  Подготовить все помещения и территории ферм к паводку. | до 30.03 | Противопаводковая комиссия |
| 24 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных в районах возможного затопления. | в период половодья | Администрация сельскиого поселения, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
| 25 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | до 01.04 | Администрация сельского поселения, РайПО (по согласованию) |
| 26 | В период весеннего половодья администрации сельского поселения совместно с противопаводковой комиссией, зав. организаций и учреждений организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на подведомственной территории. | в период половодья | Администрация сельского поселения,  противопаводковая комиссия |
| 27 | Организовать работу по проведению комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах сельского поселения. | в период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 28 | Обобщение информации по итогам весеннего половодья 2016 года с представлением данных об ущербе нанесенном паводком. | до 20.05 | Противопаводковая комиссия |